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г. Москва 









                                                                                                                    
	Объект

проверки
	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Измайлово» (ГБУ «Жилищник района Измайлово»).

	Предмет

проверки
	Проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Жилищник района Измайлово» требований законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг при исполнении гражданско-правового договора от 04.06.2019 № 0373200006219000355 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Первомайская улица, д.34/16, д.38.

	Основание проверки
	Распоряжение префектуры Восточного административного округа города Москвы от 15.06.2020 № 235-В-РП  «О проведении внеплановой камеральной проверки в рамках ведомственного контроля в сфере закупок» и на основании обращения Главного контрольного управления города Москвы от 27.05.2020 № 01-15-473/0.

	Выполнение
поставленных задач
	Поставленные в программе проверки задачи выполнены в полном объеме.

	Вопросы проверки
	Соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате оказанной услуги, в том числе выполненной работы, отдельных этапов исполнения контракта.

	Реестровый номер

торгов
	Реестровый номер торгов № 0373200006219000355. 

	Реквизиты

акта проверки
	Акт по результатам внеплановой проверки от 23.06.2020 № 8/2020ВП-ВК.

	Результаты
проверки
	По результатам проверки установлено (выявлено): 
1. Завышение объемов выполненных работ по укладке асфальтобетонных смесей и ремонту асфальтобетонного покрытия.

2. Несоответствие вида, объема и стоимости выполненных работ, указанных в акте ф. № КС-2 от 03.07.2019 № 1 и акте сдачи-приемки оказанных услуг от 01.10.2019 № б/н, в части выполненных работ по укладке асфальтобетонных смесей и ремонту асфальтобетонного покрытия.

3. Расхождение в датах окончания выполненных работ, указанных в акте ф. № КС-2 (с 04.06.2019 по 03.07.2019) и акте сдачи-приемки оказанных услуг (с 04.06.2019 по 01.10.2019), а также в датах актов, соответственно.

	Отметка о направлении копии акта подведомственному учреждению
	Акт направлен объекту контроля 07.07.2020.


Руководитель инспекции,

заведующий сектором внутреннего 

финансового аудита и ведомственного 

контроля префектуры Восточного 

административного округа города Москвы
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